### Ce qui a été fait (Done)

- Mise en place complète de la base de données PostgreSQL

  - Schéma relationnel stabilisé (Action, KLCD, Activity, tables de liaison, etc.).

  - Scripts reproductibles de création, reset et indexation de la BDD.

  - Mise en place d’un audit automatique des modifications (triggers).

- Import fiable des données officielles NaturAfrica

  - Développement du script import_csv_action.php.

  - Import fonctionnel du CSV officiel sans modification du fichier source.

  - Nettoyage et normalisation des champs (dates, budgets, booléens).

  - Génération automatique des identifiants techniques (action_id).

- Gestion des activités

  - Création automatique des activités (Activity).

  - Association Action ↔ Activity via Action_Activity.

- API PHP fonctionnelle

  - Connexion DB centralisée.

  - Endpoint POST opérationnel pour l’import.

  - Endpoint GET /actions exposé pour la consultation.

- Viewer KLCD

  - Affichage fonctionnel de la liste des actions.

  - Colonnes clés visibles (titre, dates, budget, activités).

  - Données correctement récupérées depuis l’API.

- Chaîne complète validée en local

  - CSV → API → Base de données → Viewer.

  - Architecture testée de bout en bout.

### Ce qui est en cours (In progress)

- Consolidation des associations

  - Vérification complète de la couverture des activités par action.

  - Ajustements sur certains libellés ou formats hétérogènes du CSV.

- Exposition API plus riche

  - Structuration du JSON (groupement par action, activités, indicateurs).

  - Préparation pour une future gestion des utilisateurs / droits.

- Préparation de l’intégration Viewer

  - Amélioration UX (filtrage, recherche, pagination).

  - Stabilisation avant déploiement partagé.

### Ce qu’il reste à faire (Backlog / Next steps)

- Finalisation API

  - GET détaillé (actions + activités + KLCD).

  - Gestion des erreurs et des cas limites.

- Historisation avancée

  - Exploitation complète des logs d’audit pour le suivi des modifications.

- Import / export

  - Export CSV ou JSON pour mises à jour futures.

- Intégration complète au KLCD Viewer

  - Connexion aux autres briques (KLCD, pays, financements).

- Déploiement

  - Passage de l’environnement local à un environnement partagé.

  - Documentation technique pour reprise et maintenance.

https://www.figma.com/design/rlgAaSUg9byoZbhzOTwMtJ/Maquette_KLCD?node-id=0-1&t=RoGQXIJKA6Km39Hj-1

https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/70fae0b625104527bf31e7ca548c2fec